



Spēkā no 25.09.2024.

Grozījumi no 27.02.2025.

Būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu procedūras "Elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve"

 sarunu nolikums

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā "Pasūtītājs", "ST" vai "Pārzinis") uzaicina iesniegt piedāvājumu būvprojektēšanas un būvdarbu sarunu procedūrā (Pretendentu atlases metode, kuras rezultātā, par svarīgiem paredzamā līguma noteikumiem, rakstiski tiek aptaujātas juridiskas un/vai fiziskas personas – Piegādātāji) (turpmāk tekstā "Sarunas"), saskaņā ar šajā Sarunu nolikumā (turpmāk tekstā – "Nolikums") zemāk minētajiem noteikumiem.

**1. Pasūtītājs**

AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā "ST"), vienotais reģistrācijas Nr. 40003857687, adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvijas Republika, organizē iepirkuma procedūru - sarunas "Elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve" saskaņā ar šo Sarunu nolikumu (turpmāk tekstā "Nolikums").

Uz Sarunām tiek uzaicināti visi AS "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un pakalpojumi" iekļautie Piegādātāji (<https://sadalestikls.lv/lv/kvalifikacijas-sistemas>), kuriem ir piešķirtas attiecīgas darbu veikšanas tiesības katrai iepirkuma daļai (Kvalifikācijas sistēmas nolikums "Būvdarbi un pakalpojumi" ID Nr. LE2015-14 6.15.p. vai 6.18.p.) līdz Sarunu izsludināšanas dienai, t.sk. Piegādātāji, kuri attiecīgo kvalifikāciju nokārtojuši līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, sekojošiem darbu veidiem -

*ZA 1000V PROJ+1000V - "Elektroietaišu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbi līdz 1000 V (ieskaitot) un elektroietaišu līdz 1000 V projektēšana",*

*ZA 20kV - "Elektroietaišu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbi 6-20 kV: Kabeļlīnijas, 6-20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas, Gaisvadu un piekarkabeļu līnijas, 6-20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas, brīvgaisa jaudas slēdži un elektroietaišu līdz 20 kV projektēšana: Gaisvadu līniju, kabeļlīniju, 6-20/0,4 kV transformatoru apakšstaciju un komutācijas punktu projektēšana".*

Piegādātāju atlase notiek automātiski AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā saskaņā ar aktuālo AS "Latvenergo" kvalificēto [piegādātāju reģistru](https://sadalestikls.lv/lv/kvalifikacijas-sistemas).

Uzaicinājums piedalīties Sarunās AS "Latvenergo" kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" reģistrētajiem Piegādātājiem tiek nosūtīts uz e-pastu kā AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas automātisks uzaicinājums. Autorizējoties AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, tiek nodrošināta piekļuve visai Sarunu procedūras dokumentācijai.

**2. Sarunu priekšmets, vieta un apjoms**

2.1. Sarunu priekšmets - elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve (CPV kodi: 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi), 71323100-9 (Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi) ietvaros ir var tikt sadalīts vairākās iepirkuma daļās. Iepirkuma priekšmeta daļu sadalījums, izpildes termiņi un būvdarbu vieta uz elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu procedūru - Sarunām (turpmāk tekstā – "Uzaicinājums uz Sarunām") (forma Nolikuma pielikums Nr.2).

2.2. Detalizēta informācija par galveno darbu apjomu katrai no iepirkuma daļām pieejama AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, autorizējoties ar Pretendentam piešķirto Lietotājvārdu un paroli. Galvenie darbu apjomi tiek norādīti Uzaicinājumos uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2, kas pievienots iepirkumu procedūras dokumentācijai AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par jebkuru vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrā daļā par pilnu tās apjomu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un tie netiks vērtēti.

2.4. Sarunu procedūras uzvarētājam/iem, ar kuru/iem tiks noslēgts līgums/i, ir jāuzņemas pilna atbildība par visa Pasūtījuma izpildi, ņemot vērā Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu prasības, topogrāfiskā plāna izstrādi un būvprojekta izstrādi, materiālu piegādi, montāžas, ieregulēšanas un būvniecības darbu veikšanu, nodrošinot izpildīto darbu garantiju saskaņā ar Sarunu nolikumu un pievienoto līguma projektu (Nolikuma pielikums Nr. 4 – pievienots atsevišķā failā):

2.4.1. Minimālais izbūves darbu garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža.

2.4.2. Izmantoto materiālu garantijas termiņš – 2 (divi) gadi, no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža.

2.5. Sarunu procedūra tiek veikta Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros. Kā obligāts noteikums ir konkrētu noteikumu iekļaušana ar Atveseļošanas fonda projektu saistītajos līgumos. Noteikumi tiks ietverti iepirkuma nolikumam klāt pievienotajam līguma projektam kā pielikums (pievienots atsevišķā failā).

3. **Plānotais darbu uzsākšanas termiņš un ilgums katrai no iepirkuma daļām**

 Plānotais darbu uzsākšanas termiņš un ilgums tiek norādīts Uzaicinājumos uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2. Būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkuma vieta tiek norādīta Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2.

**4.** **Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

4.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma 16.6.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts atbilstošs piedāvājums ar lielāko punktu skaitu katrā iepirkuma daļā vai iepirkuma daļu grupā, kas tiks norādīts Uzaicinājumos uz Sarunām (Nolikuma Pielikums Nr.2).

4.2. Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiks konstatēs, ka vismaz divu prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu - par uzvarētāju tiek atzīts tas, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu kritērijā: "Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN".

**5. Kontaktpersonas, tehniskās dokumentācijas saņemšana**

5.1. Kontaktpersonas - norādītas Uzaicinājumos uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2.

5.2. Tehniskā dokumentācija pievienota iepirkumu procedūras dokumentācijai AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

**6. Vispārīgie noteikumi pretendenta dalībai Sarunās**

6.1. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Sarunu dokumenti, kā arī skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot AS "Latvenergo" Elektroniskajā sistēmā publicētajai aktuālajai informācijai.

6.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst Nolikumā ietvertos noteikumus un prasības. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst Nolikumā ietvertajiem noteikumiem un prasībām, tai skaitā ST izvirzītajām materiālu un iekārtu tehniskajām prasībām, netiks pieņemta un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

6.3. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas un Pasūtītājs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras - Sarunu norises un rezultāta.

6.4. Ja Pretendents iesniedz savu piedāvājumu Sarunās, tas nedrīkst vienlaicīgi piedalīties šajās Sarunās kā cita Pretendenta piesaistīts apakšuzņēmējs.

6.5. Pretendents, tā saistītie uzņēmumi, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ir viens tirgus dalībnieks, Sarunās var iesniegt tikai vienu Sarunu piedāvājumu.

6.6. Iepirkuma procedūra – Sarunas tiek veiktas Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros, tādējādi AS "Sadales tīkls" līgumā iekļaus vismaz šādas prasības attiecībā uz ES finansējuma piešķiršanas prasību nodrošināšanu:

6.6.1. nekavējoši informēt ES, AS "Sadales tīkls" gadījumā, ja pastāv ticams apgalvojums, sūdzība vai informācija attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar līguma izpildi. Ar noziedzīgu nodarījumu šī punkta izpratnē tiek saprasti jebkuri turpmāk minētie noziedzīgie nodarījumi, ciktāl un kā tie noteikti ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem: krāpšana, korupcija (t.sk., bet ne tikai - kukuļdošana, kukuļņemšana, starpniecība kukuļošanā, komerciālā uzpirkšana, neatļauta labuma pieņemšana un tml.), izspiešana, aizliegtas vienošanās, bezdarbība (t.sk., neziņošana par noziedzīgu nodarījumu), noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana);

6.6.2. uzturēt grāmatvedības ierakstus un uzskaiti par visām finanšu transakcijām un izdevumiem saistībā ar līguma izpildi;

6.6.3. nodrošināt ES iespēju, saistībā ar uzsāktu lietu par noziedzīgu nodarījumu, revidēt Izpildītāja sadarbības partnerus, līgumslēdzējus, to apakšuzņēmēju grāmatvedības un uzskaites ierakstus saistībā ar līguma izpildi, un izgatavot dokumentu kopijas, ciktāl tas pieļaujams atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.6.4. nodrošināt, ka šajā punktā noteiktās prasības ir iekļautas arī līgumos, ko Pretendents slēdz ar apakšuzņēmējiem šī līguma izpildes nodrošināšanai.

6.7. Ja ieinteresēts Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz šim Pretendentam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

**7. Piedāvājuma sagatavošana**

 Visiem dokumentiem, kas attiecas uz piedāvājumu un tiek pievienoti piedāvājumam AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, ir jābūt latviešu valodā. Izņēmums - elektromateriālu un iekārtu tehnisko specifikāciju formas, kur pieļaujama angļu valoda.

7.2. Piedāvājuma saturs **par katru iepirkuma daļu**:

7.2.1 Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un parakstīta ar drošu elektronisku parakstu AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.1, ievērojot:

7.2.1.1. piedāvājuma vēstule jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

7.2.1.2. ja piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona, papildus jāiesniedz attiecīgās pilnvaras kopija, kas apliecina dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma ietvaros;

7.2.2. Ja aizpildot informāciju AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas laukā "Iesniegts no konkurenta neatkarīgs piedāvājums" norādīts *"NĒ"*, pretendentam jāpievieno Apliecinājums par to, ka ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar konkurentu saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ tiek sniegta izsmeļoša un patiesa informāciju par šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
|  |  |  |

7.2.3. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no:

(a) AS "Latvenergo" elektroniskajā iepirkumu sistēmā aizpildītas kopējās līgumcenas, EUR bez PVN ar divām zīmēm aiz komata;

(b) izvērstām būvprojekta izstrādes, elektomontāžas būvdarbu, materiālu un mehānismu izmaksu tāmēm (EXCEL formā), saskaņā ar pievienoto tehnisko dokumentāciju, elektromateriālu un iekārtu tehnisko specifikāciju prasībām, LBN 501-17 prasībām, ņemot vērā LBN 501-17 4.pielikumu "Tāmju komplekta sastāvs", kas aizpildītas un pievienotas AS "Latvenergo" "Elektroniskajā iepirkumu sistēmā" kā pievienotais fails, tai skaitā

- ar atzīmi par Pasūtītāja piegādājamiem elektromateriāliem un iekārtām "PP";

- ar atzīmi par Pasūtītāja ieteiktajiem elektromateriāliem un iekārtām "MAN", kas atbilstoši noteikumu par Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmu prasībām, iekļauti materiālu atbilstības sistēmas materiālu reģistrā un, kuru kvalitāte un piemērotība elektrotīkla atjaunošanas, izbūves un remonta darbiem ir iepriekš pārbaudīta.

7.2.3.1. Tāmē aprēķināmām vērtībām jāizmanto “ROUND” funkcija ar precizitāti 2 (divas) decimālzīmes aiz komata, saglabājot visas aktīvās formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos.

7.2.3.2. Ja finanšu piedāvājumā iekļautas pozīcijas ar “0” (nulle) izmaksām, pretendents finanšu piedāvājumā sniedz skaidrojumu, no kāda finansējuma/pozīcijām attiecīgās pozīcijas izmaksas tiks segtas. Jebkuru izmaksu neiekļaušanai finanšu piedāvājumā ir jābūt objektīvi pamatotai (saturot konkrētus faktus un pierādījumus) jau iesniegtajā piedāvājumā.

7.2.3.3. Pretendents nedrīkst patvaļīgi izslēgt kādu no darbu apjomu sarakstā norādītajām darbu un materiālu pozīcijām, kā arī patvaļīgi mainīt norādītos apjomus. Tāpat pretendents nedrīkst patvaļīgi izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus, mērvienības u.tml.

7.2.3.4. Ņemot vērā piedāvāto cenu, pretendentam jāiesniedz sekojošs **tāmju komplekta sastāvs atbilstoši** [LBN 501-17](https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prognozēto būvizmaksu apmērs | Tāmes nosaukums | Noformējums | Piezīmes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mazāk par 71 150 *euro* | Lokālā tāme (5. pielikums) | Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.Tāmēm pievieno būvdarbu apjomu sarakstu | Tāmju dokumentācijas sastāvā var iekļaut koptāmi |
| 2. | No 71 150 *euro* līdz 142 290 *euro* | 1) Lokālās tāmes (5. pielikums)2) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums) | Lokālo tāmju beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu, izņemot piezīmēs 3.noteiktos gadījumus | Ja būvprojekts paredz vairāku būvdarbu veidu izpildi, tāmju sastāvā iekļauj kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums) |
| 3. | Vairāk par 142 290 *euro* | 1) Lokālās tāmes (5. pielikums)2) Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6. pielikums)3) Būvniecības koptāme (3. vai 7. pielikums) | Atbilstoši noteikumiem | – |

Ja Pretendents materiālu izmaksu tāmē pie pievienotās norādes "MAN" nav neko norādījis, Pasūtītājs pieņems, ka piedāvātie materiāli ir no AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistrā iekļautiem materiāliem un Pretendentam ir pienākums Būvdarbu izpildē izmantot šos materiālus.

7.2.4. Tehniskais piedāvājums:

7.2.4.1. Pretendents iesniedzot Piedāvājuma vēstuli apliecina darbu un pakalpojumu atbilstību sarunu procedūras nolikuma prasībām, tajā skaitā, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši tehniskajam uzdevumam.

7.2.4.2. Ja Pretendents elektromateriālus vai iekārtas, kam materiālu izmaksu tāmē pievienota norāde "MAN" (visas vai daļu no tāmē norādītajām pozīcijām), izvēlas piedāvāt no ST Materiālu reģistrā iekļautajiem materiāliem, tad apliecinājumu par to pielietojumu izmantojot AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistrā iekļautos materiālus https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs Pretendents iesniedz Piedāvājuma vēstulē, Sarunu nolikuma pielikums Nr.1.

7.2.4.3. Ja Pretendents izvēlas elektromateriālus vai iekārtas, kam materiālu izmaksu tāmē pievienota norāde "MAN" (visas vai daļu no tāmē norādītajām pozīcijām), piedāvāt ārpus ST Materiālu reģistrā iekļautajiem, tad par tiem Pretendentam jāiesniedz pilnībā aizpildītas ST definētās attiecīgo elektromateriālu un iekārtu tehniskās specifikācijas, pievienojot visus tehniskajās specifikācijās norādītos dokumentus. Pasūtītājs patur tiesības pieprasīt elektromateriālu un iekārtu paraugus un veikt šo elektromateriālu un iekārtu atbilstības pārbaudi, saskaņā ar noteikumu par Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēmu prasībām. Tehniskās specifikācijas un noteikumi pieejami AS "Sadales tīkls" vietnē <https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts>.

7.2.4.4. Veicot piedāvājumu izvērtēšanu, Pasūtītājs, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 23.panta septīto daļu, nenoraida piedāvājumu tāpēc, ka Pakalpojumam izmantojamie elektromateriāli vai iekārtas neatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, ja Pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus (tai skaitā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 25.pantā minētos pierādījumus), var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasības, kas norādītas tehniskajā specifikācijā. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentus standartus, Pretendentam jāpierāda to ekvivalentums. Atzinumus un vērtējumus var izsniegt tikai akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas. Pierādījumi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.

7.2.5. Personāla pieredzes saraksts

**Neiesniedzot informāciju par sertificēta speciālista elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas pieredzi pretendents netiks noraidīts, bet tam nebūs iespējas saņemt novērtējuma punktus attiecīgajā kritērijā**.

7.2.5.1. Informācija par sertificēta speciālista elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (kurš līguma noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē kā darbu vadītājs) pieredzi elektroietaišu izbūves darbu atbilstoši noteiktajam sertifikātam vadīšanā (līdzdalības pakāpē: darbu vadītājs) laika periodā no 2020. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. Jānorāda līdz 3 (trīs) objektiem. Vadošā personāla pieredze jānorāda atkarībā no nepieciešamās darbu veikšanas kvalifikācijas objektā.

7.2.5.2. Informācija jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikuma Nr.3 "Līguma izpildei piedāvātā personāla pieredzes saraksts".

7.2.5.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto projektu sarakstu, kas iesniegts par sertificēta elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredzes objektiem. Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē <https://bis.gov.lv> vai izmantojot citus publiski pieejamus avotus.

7.2.5.2.2. Gadījumos, ja Pasūtītāja iegūtā informācija būs pretrunīga ar Pretendenta norādīto vai pilnībā neatbildīs tai, Pretendentam būs pienākums kā pierādījumu iesniegt attiecīgo pieredzi apliecinošu objektīvu dokumentu.

7.2.5.2.3. AS "Sadales tīkls" neizvirza prasību par atsevišķa speciālista piesaisti katrā daļā, proti, pretendentam ir tiesības vairākās vai visās minētajās daļās norādīt informāciju par viena un tā paša speciālista pieredzi, ja attiecīgais speciālists tiks atbilstoši piesaistīts līguma izpildē norādītajās daļās. Jebkurā gadījumā informācija jāiesniedz par katru attiecīgo iepirkuma daļu.

7.2.5.2.4. Ārvalstīs reģistrēts speciālists iesniedz pieredzi apliecinošus dokumentus (piemēram, līgumus, pavadzīmes, pieņemšanas-nodošanas aktus u.c. dokumentus).

7.2.5.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts tiks pievienots līgumam, kurā tiks norādīts Pretendenta:

7.2.5.3.1. būvdarbu vadītājs;

7.2.5.3.2. projektētājs;

7.2.5.3.3. darba aizsardzības koordinators.

Pasūtītājs neizvirza prasību par atsevišķa speciālista piesaisti katrā daļā, proti, pretendentam ir tiesības vairākās vai visās minētajās daļās, kurās tas iesniedz piedāvājumu, norādīt informāciju par vienu un to pašu prasībām atbilstošo speciālistu.

7.2.5.4. Izmaiņas pievienotā līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju. Veicot izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā, ir jāiesniedz informācija par speciālistu iemaņām un spējām apliecinoši dokumenti (apliecības/apliecinājumi, sertifikāti, diplomi), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt piedāvātās izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla atbilstību Sarunu nolikuma izvirzītajiem kritērijiem.

7.2.6. Sekojoša informācija (WORD vai PDF formātā, kas pievienota AS "Elektroniskajā iepirkumu sistēmā" kā pievienotais fails), ja Sarunu priekšmeta realizācijai par kādu no iepirkuma daļām paredzēta apakšuzņēmēja/u piesaiste:

(a) ja uzrādītais apakšuzņēmējs/ji ir reģistrēts/ti AS "Latvenergo" kvalificēto piegādātāju reģistrā - apakšuzņēmēja/ju nosaukums, veicamo darbu saraksts, veicamo darbu vērtība (EUR) un apjoms procentos atbilstoši zemāk tabulā norādītajai informācijai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums | Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats), adrese, telefona Nr., e-pasts. | Apakšuzņēmēja darbu saraksts | Apakšuzņēmēja veicamo darbu vērtība (EUR) | Apakšuzņēmēja darbu apjoms % no kopējā apjoma |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 *\* Likumā "*[*Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums*](https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums)*" noteiktie obligātās izslēgšanas nosacījumi attiecināmi uz Apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR*

(b) apakšuzņēmēja apliecinājums vai līgums/vienošanās par gatavību veikt nododamo pakalpojumu daļu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot Piegādātāja rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai Piegādātāja un personas, uz kuras iespējām Piegādātājs balstās, līgums/vienošanās par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Piegādātāja rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

(c) ja uzrādītais apakšuzņēmējs/ji nav reģistrēts AS "Latvenergo" Kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" papildus nepieciešams Pretendenta:

1. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā.
2. apliecinājums par apakšuzņēmēja personāla kvalifikāciju izpildīt līguma saistības par attiecīgo darbu izpildi.
3. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīti par vainīgu vai nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no sekojošiem nodarījumiem:
* noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
* kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,
* krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
* terorisms, terorisma finansēšana, proliferācijas finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,
* cilvēku tirdzniecība,
* izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.
1. apliecinājums, ka apakšuzņēmējam nav konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;
2. apliecinājums, ka apakšuzņēmējam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai apakšuzņēmējs netiek likvidēts.
3. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros to ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.
4. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

1. apliecinājums, ka apakšuzņēmējam vai personai, kura ir valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas kuras ietekmē noteiktā līguma izpildi.

7.3. Pretendenta piedāvātajai līgumcenai par katru iepirkuma daļu jāpaliek nemainīgai visu līguma izpildes gaitu un tā netiks pakļauta nekādām izmaiņām vai indeksācijai.

7.4. Norādot piedāvājuma līgumcenu, Pretendentam piedāvājumos ir jāņem vērā Līguma projektā, Nolikuma pielikums Nr.4 (pievienots atsevišķā failā), norādītos apmaksas nosacījumus.

## 8. Sarunu Nolikuma grozījumi

8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Sarunu Nolikumā par to informējot visus Pretendentus ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms to stāšanās spēkā. Informāciju par veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs nosūta no AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas.

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus konkrētās būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu procedūras – Sarunu dokumentos ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informāciju par veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs nosūta no AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas visiem uz sarunām uzaicinātajiem Pretendentiem.

8.3. Nolikuma 8.2. punkta iestāšanās gadījumā vai objektīvas nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, informāciju nosūtot no AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas visiem uz sarunām uzaicinātajiem Pretendentiem.

8.4. Par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo AS "Latvenergo" Elektroniskās sistēmas vēstuļu arhīva žurnāls un/vai e-pasta izdruka.

**9.** **Piedāvājuma derīguma termiņš**

9.1. Piedāvājumam jābūt derīgam, saskaņā ar Uzaicinājumā uz Sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2, norādīto derīguma termiņu.

9.2. Piedāvājums ar īsāku derīguma termiņu, kā norādīts Uzaicinājumā uz sarunām, Nolikuma pielikums Nr.2, tiks noraidīts kā neatbilstošs.

9.3. Izņēmuma kārtā iepirkumu komisija var lūgt Pretendentiem uz noteiktu laiku pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Lūgumam un Pretendentu atbildei jābūt rakstiski nosūtītām no AS "Latvenergo" Elektroniskās iepirkumu sistēmas.

**10. Piedāvājuma iesniegšana**

10.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam (pēc Latvijas laika). Pēc minētā termiņa piedāvājumu iesniegšana nav iespējama.

10.2. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Pretendentu atlases noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

10.3. Līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jebkurš Pretendents AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā var atsaukt savu Piedāvājumu.

10.4. Ja Pretendents atsauc savu Piedāvājumu Piedāvājuma derīguma termiņa laikā Pasūtītāja rīkotajā sarunu procedūrā vai, ja Pretendents atzīts par sarunu procedūras uzvarētāju, saņēmis attiecīgo iepirkuma Līgumu no Pasūtītāja Piedāvājuma derīguma termiņa laikā, atsakās parakstīt šo Līgumu, Pasūtītājs patur tiesības ieturēt Kvalifikācijas nodrošinājumu 2% apmērā no piedāvātās līgumsummas, saskaņā ar Kvalifikācijas sistēmā "Būvdarbi un Pakalpojumi" noteikto Kvalifikācijas nodrošinājuma kvalifikācijas sistēmai nodrošinājuma formu.

**11. Konfidencialitāte**

11.1. Pretendentu piedāvājumu saturs, to vērtēšanas process un Pasūtītāja iepirkuma procedūru komisijas piedāvājumu vērtēšanas protokoli ir konfidenciāli.

11.2. Jebkuri Pretendenta centieni ietekmēt Pasūtītāja Sarunu norisi vai lēmumu par Sarunu uzvarētāja izvēli, ir iemesls, lai noraidītu Pretendenta piedāvājumu.

11.3. Pēc lēmuma pieņemšanas par Sarunu uzvarētāju, informācija par uzvarētāju un kopējo līgumcenu ir pieejama visiem Pretendentiem, kuri piedalījās sarunās.

**12.** **Informācijas apmaiņa**

12.1. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz iepirkumu procedūru - sarunām, starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

12.2 Pasūtītājs rakstiski atbildēs uz jautājumiem par Sarunu Nolikuma saturu, kas tiks saņemti ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītāja atbilde tiks nosūtīta visiem uz Sarunām uzaicinātajiem Pretendentiem kopā ar jautājumiem par Sarunu Nolikuma saturu, neuzrādot jautājuma uzdevēju.

12.3. Par pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo AS “Latvenergo” Elektroniskās sistēmas vēstuļu arhīva žurnāls un/vai e-pasta izdruka.

**13. Pretendentu izslēgšanas noteikumi**

13.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi – Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja attiecībā uz Pretendentu ir konstatēts jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem gadījumiem. Minētie izslēgšanas iemesli ir attiecināmi arī uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trešajā daļā minētajām personām normā noteiktajā apmērā. Iepirkuma komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

13.2. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

13.3. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 48. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta noteikumiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta noteiktajā kārtībā.

**14. Piedāvājumu atvēršanas kārtība**

 Iesniegto Piedāvājumu atvēršana notiek AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā bez Pretendentu pārstāvju piedalīšanās. Noslēdzoties Piedāvājumu iesniegšanas termiņam, AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tiek publiskota Piedāvājumu iesniegušo Pretendentu iesniegtā Piedāvājuma cena tikai Pretendentiem, kuri piedāvājumus ir iesnieguši. Uz sarunām uzaicinātajiem būvkomersantiem, kuri piedāvājumus nebūs iesnieguši, šī informācija tiks nosūtīta pēc pieprasījuma.

**15. Piedāvājuma atbilstības pārbaude**

15.1.Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums iesniegts atbilstoši Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti. Atbilstības pārbaude tiks veikta, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

15.2. Ja Pasūtītājs konstatēs, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tiks pieprasīts, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Skaidrojumi un papildinājumi tiks pieprasīti tikai par jau sākotnēji iesniegtu informāciju, taču netiks pieņemta un vērtēta pēc būtības jauna, sākotnēji piedāvājumā neiekļauta informācija. Pretendentiem piedāvājumā jāiekļauj dokumenti saskaņā ar izvirzītajām prasībām. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija, un šādā gadījumā Pasūtītājs piedāvājumu vērtēs pēc tā rīcībā esošās informācijas.

**16. Piedāvājuma izvērtēšana**

16.1**.**  Gadījumā, ja tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas/acīmredzamas kļūdas, tad šīs kļūdas tiks labotas un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu tiks informēts Pretendents. Vērtējot piedāvājumu iepirkumu komisija ņems vērā labojumus.

16.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības uzaicināt visus Pretendentus uz pārrunām, nosūtot uzaicinājumu AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā , ja iesniegtā informācija un/vai tehniskā dokumentācija, tai skaitā atsevišķas tāmes pozīcijas un /vai tehniskais risinājums ir neskaidri vai nepilnīgi. Ja pārrunu laikā komisija ar Pretendentiem vienojas par precizējumiem Piedāvājumā, Pretendentiem līdz konkrētam termiņam jāiesniedz precizētais Piedāvājums AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, saskaņā ar Nolikuma 7.punktu.

16.4. Ja iepirkumu komisija sarunu gaitā ir piemērojusi Nolikuma 16.3. punkta nosacījumus, bet vienošanās par precizējumiem Piedāvājumā nav panākta, Pretendentam ir tiesības atstāt savu piedāvājumu nemainīgu. Šajā gadījumā tiks vērtēts Pretendenta sākotnēji iesniegtais Piedāvājums AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

16.5. Pasūtītājs no prasībām atbilstošiem piedāvājumiem pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma daļā, izvērtējot Pretendentu sākotnējos vai precizētos piedāvājumus, tos vērtējot pēc punktu metodes. Kritēriju punktus summē un par sarunu uzvarētāju tiks atzīts Piedāvājums ar lielāko punktu skaitu.

16.6. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības katrā daļā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kritērijs** | **Maksimālais****punktu skaits** | **Punktu aprēķināšanas metodika** |
| 1 | Līgumcena, EUR bez PVN | **95** | Punktu skaits = 95 x (Zemākā piedāvājuma cena / Pretendenta piedāvātā cena) |
| 2 | Vadošā personāla pieredze | **5** | Punktu skaits = 5 x (Pretendenta norādītais sertificēta elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredzes objektu skaits / 3 jeb maksimālais norādāmais sertificēta elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredzes objektu skaits) Piezīme: projektu skaits par kuriem tiek piešķirts maksimālais punktu skaits ir 3 (trīs) projekti. |
|  | KOPĀ: | **100** | **-** |

16.7. Vērtējamo punktu skaits tiks noteikts ar 2 (diviem) cipariem aiz komata

16.8. Piedāvājumu izvērtējumu veikšanai var tikt pieaicināti eksperti.

16.9. Informācija par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai Sarunu pārtraukšanu vai izbeigšanu, rakstiski tiek paziņota piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas AS "Latvenergo" Elektroniskajā sistēmā visiem Pretendentiem, kuri piedalījās Sarunās.

16.10. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt sarunu procedūru vai tās Daļu, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

16.11. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt sarunu procedūru vai tās Daļu, ja tam ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas.

16.12. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (tai skaitā sankcijas attiecībā uz proliferācijas finansēšanu), kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu vai kādu no noteiktajām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

**17. Fizisko personu datu apstrāde**

17.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS "Sadales tīkls", reģ.Nr.40003857687.

17.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un būvprojektēšanas un būvdarbu līguma (Nolikuma pielikums Nr.4, pievienots atsevišķā failā) izpildē iesaistīto personu, kā arī Piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. AS "Sadales tīkls" (turpmāk – Pārzinis) veic Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses.

17.3. Objekta apskate (ja tāda paredzēta):

17.3.1. Pretendenta pieteikumā objekta apskatei norādīto Pretendenta pārstāvju personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Pretendenta pārstāvjiem piekļuvi Pārziņa objektam un iespēju iepazīties ar esošo situāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar Sarunu priekšmetu.

17.3.2. Pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai, tajā skaitā noziedzīgo nodarījumu novēršanai, Pārzinis glabā Pretendenta pieteikumā objekta apskatei norādītus personas datus 3 (trīs) gadu termiņā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecībā uz Sarunām.

17.4. Piedāvājumu vērtēšana:

17.4.1. Pretendenta Piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes mērķis – izvērtēt iesniegtā Piedāvājuma tiesiskumu.

17.4.2. Pretendenta Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju datu apstrādes mērķis – pārliecināties par Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām.

17.4.3. Pārzinis glabā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus 3 (trīs) gadu termiņā no lēmuma pieņemšanas dienas attiecībā uz Sarunām.

17.5. Līguma izpilde:

17.5.1. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā norādītus fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā būvprojektēšanas un būvdarbu līguma (pievienots atsevišķā pielikuma failā) un Nolikuma nosacījumu izpildi, ievērot Pārziņa leģitīmās intereses, nodrošināt uzvarējušā Pretendenta personāla identificēšanu un pielaišanu darbu izpildei Pārziņa objektos, ievērojot Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās prasības un procedūras, tajā skaitā pirms pielaišanas pie darbiem identificēt uzvarējušā Pretendenta personālu, pārbaudīt Pretendenta personāla atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos un iepirkuma procedūras dokumentos.

17.5.2. Pārzinis glabā fizisko personu datus, kuri norādīti uzvarējušā Pretendenta Piedāvājumā un kas kļūst par noslēgtā būvprojektēšanas un būvdarbu līguma (pievienots atsevišķā pielikuma failā) neatņemamu sastāvdaļu, visā līguma darbības laikā, ieskaitot līgumā noteikto garantijas termiņu, ka arī līguma uzglabāšanas laikā, kas nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz laiku glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu.

**18. Līguma piešķiršana**

18.1. Pasūtītājs un Pretendents, kuram sarunu procedūras rezultātā ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgs līgumu atbilstoši līguma projektam (pievienots atsevišķā pielikuma failā). Atkāpšanās no līguma projekta (līgumā neiekļaujot projektā paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Pasūtītāja puses.

18.2. Būvprojektēšanas un Būvdarbu līgums tiks slēgts pēc Pasūtītāja Pieslēguma līguma noslēgšanas ar pieslēguma pieprasītāju.

18.3. Pretendentam Būvprojektēšanas un Būvdarbu līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir nosūtījis Pretendentam parakstīšanai. Gadījumā, ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta līgumu, tas tiks uzskatīts par atteikumu to slēgt. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Pretendentam, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

18.4. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 **Pielikums Nr.1**

**Piedāvājuma vēstule**

**Sarunu procedūrai Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objekts "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"**

Iepazinušies ar Sarunu procedūras "Elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve" dokumentiem, to grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pretendenta nosaukums) vārdā, piedāvājam veikt būvprojektēšanas un elektromontāžas darbus (būvdarbi) Pasūtītāja objektā pēc Pasūtītāja noteikumiem, kā to paredz līguma noteikumi un sarunu procedūras prasības.

**Līgumcena kopā EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bez PVN

**Līgumcena kopā EUR, bez PVN vārdiem** ( ..................................... *euro* un ..... centi )

\* PVN tiek aprēķināts saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Parakstot šo Piedāvājumu, apliecinām, ka:

1. Piedāvājums ir spēkā \_\_\_\_ dienas, līdz 20\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, un tas mums būs saistošs, un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī, līdz noteiktā perioda beigām.
2. Mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;
3. Mūsu piedāvātais garantijas termiņš darbiem ir \_\_\_\_ gadi, (*ne mazāks kā 5 gadi*) no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža.
4. Mūsu piedāvātais garantijas termiņš materiāliem ir \_\_\_\_ gadi, (*ne mazāks kā 2 gadi*) no Tehniskā akta par energoietaises pieņemšanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas brīža.
5. Mūsu piedāvātais kopējais objekta realizācijas termiņš ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , saskaņā ar Sarunu nolikuma prasībām;
6. Esam iepazinušies ar visiem Sarunu Nolikuma noteikumiem un Būvprojektēšanas un Būvdarbu līgumu. Mums ir pilnībā saprotami tajā minētie noteikumi un prasības, akceptējam tos un esam gatavi slēgt šādu līgumu.
7. Mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un pievienotie dokumenti ir šī piedāvājuma neatņemam sastāvdaļa, tie ir pilnīgi, izsmeļoši un patiesi, uzņemamies pilnu atbildību par iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju un atbilstību iepirkuma procedūras Nolikumam.
8. Mēs apliecinām, ka veicot elektromontāžas darbus (būvdarbus), piedāvājumā iekļautos materiālus, kuriem izmaksu tāmē pievienota pazīme "MAN" izmantosim no AS "Sadales tīkls" Materiālu reģistrā iekļautajiem materiāliem.
9. Pēc pieprasījuma iesniegsim preces izcelsmes dokumentus un/vai apliecinājumu par ražošanas valsts, lai pārliecinātos par Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts ierobežojumu vai aizliegumu (sankciju) neesamību.
10. Mūsu piedāvājuma cenās ir paredzētas un iekļautas visa iespējamās būvprojektēšanas, būvdarbu un organizatoriskās izmaksas, kas saistītas ar projekta realizāciju un minēto darbu laikā netiks izvirzīta prasība kopējo izmaksu palielināšanai.
11. Mums ir tiesības strādāt ST 10/20kV vai 0,4kV elektroietaisēs.
12. Mēs apliecinām, ka apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā.
13. Mēs informējam, ka JĀ: piedāvājums iesniegts neatkarīgi no konkurenta un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentu attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem), formulām, kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurenta, tiem produktiem, darbiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums, un nodomu vai lēmumu piedalīties iepirkumā (iesniegt piedāvājumu) vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām.
14. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
15. Mēs apzināmies, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un mums kā Pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
16. Attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūsu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē noteiktā līguma izpildi.
17. Mēs apliecinām, ka iesniegtā informācija iekļaušanai kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi un pakalpojumi" kvalificēto piegādātāju sarakstā ir patiesa un aktuāla un apzināmies, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā no kvalificēto piegādātāju saraksta varam tikt izslēgti.
18. Ar šo apliecinām, ka mūsu piedāvājumā iekļautajām Precēm un/vai Preču sastāvdaļām nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts ierobežojumi vai aizliegumi (sankcijas) un piedāvājumā nav iekļautas preces un/vai preču sastāvdaļas, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
19. Apliecinām gatavību projekta izbūves laikā nodrošināt līdzvērtīga speciālista maiņu, atbilstoši Nolikuma personāla pieredzes prasībām.

Pretendenta vārdā darbu izpildes aktus parakstīs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( vārds, uzvārds, amats)

Pretendenta atbildīgais būvdarbu vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., tālrunis, e-pasts)

Pretendenta projektētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds , sertifikāta Nr., tālrunis, e-pasts)

Pretendenta darba aizsardzības koordinators\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds , sertifikāta Nr., tālrunis, e-pasts).

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumā\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)

**Pielikums Nr.2**



**Uzaicinājums uz elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu** **būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu procedūru – Sarunām Nr. IDN-**

AS "Sadales tīkls", saskaņā ar Būvprojektēšanas un būvdarbu iepirkumu procedūras "Elektrisko transportlīdzekļu pieslēgumu projektēšana un izbūve"sarunu nolikumu (pieejams AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā "Standarta dokumentācija"), uzaicina Jūs piedalīties iepirkumu procedūrā – sarunās par būvprojektēšanas un elektromontāžas būvdarbu izpildi AS "Sadales tīkls".

Iepirkuma procedūra - sarunas tiek veiktas Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda 1.2.1.5.i. investīcijas projekta "AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas modernizācija", Nr.1.2.1.5.i.0/1/22/I/EM/002 ietvaros.

**1. Kontaktpersonas:**

1.1 AS "Sadales tīkls" Iepirkumu pārvaldības funkcijas Iepirkumu projektu daļas projektu vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts:

1.2 Projekta tehniskā dokumentācija katrai iepirkuma daļai pievienota AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

**2. Iepirkuma procedūras - sarunu priekšmets, vieta un termiņš** (katrai iepirkuma daļai vai daļu grupai, ja tādas paredzētas):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļas Nr.(ja paredzētas vairākas daļas) | Novads / Pilsēta | **Daļas nosaukums / Pieslēguma atrašanās vieta** | Darbu izpildes termiņi līdz (kalendārām dienām) | Kopējais maksimālais izpildes termiņš no līguma noslēgšanas ne ilgāk kā (kalendārās dienas) |
| Projektēšanas darbi (tehniskās shēmas izstrāde) pēc līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju | Izbūves darbi pēc līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju | Objekta nodošana būvvaldē pēc līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |

2.1.Detalizēta informācija par galveno darbu apjomu (Tāmes….) katrai no iepirkuma daļām pieejama AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, autorizējoties ar Pretendentam piešķirto Lietotājvārdu un paroli. Pielikums Nr.\_\_\_

2.2. Piedāvājumam jābūt derīgam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kalendārās dienas pēc piedāvājuma atvēršanas datuma.

**3. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš**

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 202 . gada \_\_\_ \_\_\_\_\_\_ līdz plkst. \_\_:00 (pēc Latvijas laika), AS "Latvenergo" Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

**4. Piedāvājuma izvērtēšana**

Informācija par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai Sarunu pārtraukšanu vai izbeigšanu, rakstiski tiek paziņota piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas AS "Latvenergo" Elektroniskajā sistēmā visiem Pretendentiem, kuri piedalījās Sarunās.

**Pielikums Nr.3**

**Līguma izpildei piedāvātā personāla saraksts**

**(jānorāda par katru iepirkuma daļu vai jāuzskaita iepirkumu daļas par kurām tiek iesniegts saraksts)**

**Par iepirkuma daļu \_\_\_\_Nr.\_\_**

**Tabula Nr.1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālists\* | Vārds, Uzvārds | Sertifikāta Nr. | Sertifikāta darbu veidi | Tālrunis  | e-pasts |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs |  |  |  |  |  |
| Projektētājs |  |  |  |  |  |
| Darba aizsardzības koordinators |  |  |  |  |  |

*\*Pasūtītājs neizvirza prasību par atsevišķa speciālista piesaisti katrā daļā, proti, pretendentam ir tiesības vairākās vai visās minētajās daļās, kurās tas iesniedz piedāvājumu, norādīt informāciju par vienu un to pašu prasībām atbilstošo speciālistu*

**Tabula Nr.2**

Informācija par 1.tabulā norādītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja projektiem, kas sagatavota atbilstoši šādai tabulai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītājs | Būvniecības lietas nosaukums, tai skaitā norādot sprieguma pakāpi | Izpildes periods | Būvniecības lietas numurs Būvniecības informācijas sistēmā / Ārvalstīs reģistrēts speciālists iesniedz pieredzi apliecinošus dokumentus (piemēram, līgumus, pavadzīmes, pieņemšanas-nodošanas aktus u.c. dokumentus) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

PIEZĪME: Atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam, projektu skaits par kuriem tiek piešķirts maksimālais punktu skaits ir 3 (trīs) projekti.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto projektu sarakstu, kas iesniegts par sertificēta elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredzes objektiem. Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē <https://bis.gov.lv/> vai izmantojot citus publiski pieejamus avotus.

Gadījumos, ja Pasūtītāja iegūtā informācija būs pretrunīga ar Pretendenta norādīto vai pilnībā neatbildīs tai, Pretendentam būs pienākums kā pierādījumu iesniegt attiecīgo pieredzi apliecinošu objektīvu dokumentu.

Kā arī gadījumos, ja Pasūtītājam, ierobežotu piekļuvju dēļ, nebūs iespējams pārbaudīt iesniegto projektu sarakstu, (piemēram Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē <https://bis.gov.lv> vai izmantojot citus publiski pieejamus avotus, Pasūtītājs var lūgt iesniegt Pamatojošos dokumentus, kas apliecina tabulā norādītos datus (piemēram iepriekšējo pasūtītāju atsauksmes, līgumu kopijas, pavadzīme, pieņemšanas – nodošanas akti vai citi dokumenti).

**Pielikums Nr.4**

**LĪGUMS**

*Pievienots atsevišķos 2 (divos) failos*